|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отправитель | Получатель | Средство коммуникации | Частота | Способ / вид коммуникации | Ожидаемый результат |
| Сычёва В.А. | Завражный А.С. | Документация, отчет по ходу работы | Еженедельно | e-mail, личные/виртуальные собрания | Согласование или внесение правок |
| Пастухов Н.С. | Завражный А.С. | Отчет о ходе работы | Еженедельно | Личные/виртуальные собрания | Согласование или внесение правок |
| Сычёва В.А. | Хныкин А.В. | Документация, отчет по ходу работы, вопросы по ходу работы | Еженедельно | Личные/виртуальные собрания | Согласование или внесение правок, планирование следующего спринта |
| Пастухов Н.С. | Хныкин А.В. | Отчет о ходе работы, вопросы по ходу работы | Еженедельно | Личные/виртуальные собрания | Согласование или внесение правок |
| Сычёва В.А. | Пастухов Н.С. | План работы на следующий спринт, информация от заказчиков, согласование дат для последующих собраний | Ежедневно | Discord, telegram, личные/виртуальные собрания | Ответы на поставленные вопросы, обратная связь по выполненным или поставленным задачам |
| Пастухов Н.С. | Сычёва В.А. | Вопросы касательно следующего или текущего спринта, хода работы, отчеты о проделанной работы, планирование следующего спринта | Ежедневно | Discord, личные/виртуальные собрания | Ответы на поставленные вопросы, корректирование плана работы на спринт, решение о перераспределении задач |